附件

通信建设工程安全生产随机检查存在问题汇总表

| 序号 | 企业 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海南电信 | 2023年中国电信海口公司府城区域甘蔗园220号等FTTH光缆新建工程（海口市美兰区海甸岛春华南路） | - 1.施工单位的实际施工进度与施工组织方案中的施工进度不吻合。 - 2.施工单位未对所有作业班组和施工人员进行安全交底（专职安全员未进行交底签名）。 | 海南通信建设有限公司 |
| 二 | 海南移动 | 中国移动海南公司2023年海口5G基站建设六期工程（海口市美兰区海甸一东路） | - 3.进场施工前，施工单位未前往现场核查是否具备开工条件，盲目申请开工（计划开工当天现场不具备开工条件）。 | 湖南省通信建设有限公司 |
| 三 | 海南铁塔 | 中国铁塔海南分公司海口市分公司2023年琼山江东下田新建铁塔项目（海口市美兰区东江大道下田村路口绿化带） | - 4.施工单位未对施工现场进行封闭式围挡（施工现场仅在两侧用铁皮进行围挡）。 - 5.施工单位对施工作业人员管理不严，且未进行安全技术交底（经现场询问，施工单位对施工作业人员情况不了解，且未进行安全技术交底）。 | 中国通信建设第三工程局有限公司 |
|  |  |  | - 6.监理单位未核查施工作业人员信息，未提出人员变更手续（施工作业人员为劳务外包人员，不在施工组织架构中）。 | 中邮通建设咨询有限公司 |