附件

2023年8月通信工程质量监督和安全生产检查存在主要问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年十六市县机房配套通信管道一期工程 | - 1.勘察记录表未标明勘察具体时间，未载明项目存在的安全隐患和防范措施。 - 2.设计单位未要求施工单位和监理单位在设计交底中签字。 | 广东省电信规划设计研究院有限公司 |
|  |  | - 3.施工日记中施工队长非本人签名，存在他人代签名的情况。 - 4.施工单位安全专职人员未到现场进行施工安全检查。 - 5.施工技术安全交底人并非项目负责人，且未向全体作业班组和人员进行交底（施工队长、质监员等未签字）。 | 中通服建设有限公司 |
|  |  | - 6.旁站记录未记录关键部位（道路挖掘、管道敷设、手井建设等）的施工安全防范措施。 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |
| 2 | 中国移动海南公司2023年西区5G基站建设一期工程 | - 7.设计交底确认单有“雨雪”“冰冻”天气的施工安全要求，不符合海南气候实际情况；部分交底内容重复出现，且存在无关工程的安全注意事项（如货叉、铲斗）。 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
|  |  | - 8.未提供工程所用材料、构配件、设备等进场检验记录。 - 9.未对全体作业班组和人员进行安全交底。 - 10.施工安全技术交底未就设备测试、设备吊装等关键部位进行交底。 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
|  |  | - 11.旁站记录未记录关键部位（设备加电、设备吊装等）施工安全防范措施。 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |
| 3 | 中国移动海南公司2023年西区700M基站建设一期工程 | - 12.未提供工程所用材料、构配件、设备等进场检验记录。 - 13.未提供施工现场安全检查记录。 - 14.施工安全技术交底未就设备测试、设备吊装等关键部位进行交底。 - 15.未对全体作业班组和人员进行安全交底。 - 16.施工日记中记录人员与实际到场人员数量不符。 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
|  |  | - 17.旁站记录未记录关键部位（设备加电、设备吊装等）的施工安全防范措施。 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 |