附件1

2025年通信工程招投标专项检查问题汇总表

	序号
	项目名称
	项目类型
	招标人
	检查中发现的问题

	1
	2024年中国电信海口国际通信出入口局配套机电工程PC总承包项目
	施工
	海南电信
	投标人不得存在的情形中，部分描述内容明确范围不一致。（“不得存在三年内被相关行业主管部门或司法相关认定有重大安全隐患问题的”和“近两年在中国境内的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的”，涵盖范围和时间有交叉，例如：近三年发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，是重大安全问题，无从判断投标人是否可以投标）

	2
	中国电信海南公司2025-2027年高铁隧道红线内室分工程勘察设计服务框架采购项目
	服务
	海南电信
	该项目第一次投标人数不足3人，招标失败。第二次招标投标人数仅为1人，实际为招标失败。但第二次招标仅在采购方案和中标通知书中提及“如报名参加投标的潜在投标人，或递交投标文件的投标人，或通过资格后审的有效投标人仅为1家，则由招标人采用直接采购与其进行定向谈判。”未明确此举视为招标失败，也并未在招标文件中明确，表意不清。

	3
	中国移动海南公司2025年-2028年局房及机电工程监理服务采购项目
	服务
	海南移动
	技术实力详细评分标准中，对总监理工程师提出“具备高级工程师职称证书的得10分”，但并未写明高级工程师所属的具体行业。

	4
	2025-2027年中国联通海南省分公司通信建设工程监理集中采购
	服务
	海南联通
	1.招标文件规定在合同签订完5日内退还投标保证金，标段一与中标单位签订合同的时间为9月9日，实际退还时间为9月23日，退还投标保证金时间超期。

2.中标合同条款与招标文件不完全一致。招标文件第八项费用支付（一）验收款提出“工程项目竣工验收合格后，委托人应在10个工作日内按《采购订单》金额70%支付监理人验收款...”（二）结算款提出“《采购订单》完成结算审计定案后，支付至结算定案金额100%。”合同中第八项费用支付（一）验收款提出“工程项目竣工验收合格后，委托人在60个工作日内按《采购订单》金额70%支付监理人验收款...”（二）结算款提出“《采购订单》完成结算审计定案后，委托人在60个工作日内支付至结算定案金额100%。”


