海南省通信网络建设要素保障

“一件事”实施方案

为深入贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）精神和省委省政府的决策部署，有效破解我省通信网络建设中存在的选址难、审批流程复杂、审批时限长等突出问题，提升全省通信网络建设服务效能，助力海南自由贸易港高质量发展，制定本方案。

一、改革目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，充分发挥“海易办”总门户枢纽作用，以“高效办成一件事”为牵引，围绕通信网络建设实际需求，通过业务流程再造、申报条件简化、系统互联互通和数据信息共享等方式，将不同部门业务场景聚合提供集成服务，推进多个事项“并联审批”、多个部门“联合核查”，不断提升审批服务质量，提高办事效率，提升申请人的满意度和获得感 。

二、服务对象和内容

本方案适用于各基础电信企业、铁塔公司（含民营铁塔）、通信施工单位等经营主体建设通信基础设施（含杆塔、机房、管道、杆路、光缆、电力等）报建审批服务。

三、责任分工

省通信管理局、省营商环境建设厅、省工业和信息化厅共同牵头推进通信网络建设要素保障“一件事”（以下简称“一件事”）改革落地实施，其他省直单位按照各自职责协同配合。各市县（区）有关责任单位（参照省级单位）依据职责和要求，协同推进所在辖区“一件事”有关工作。

（一）省通信管理局。负责梳理“一件事”业务需求及存在的堵点、难点，优化服务流程，牵头编制“一件事”实施方案，协同推进系统改造、数据共享和效果跟踪等工作。

（二）省营商环境建设厅、省大数据发展中心。推动“海易办”平台“一件事”专栏开发建设，组织相关部门开展业务系统对接，统筹推进“一件事”上线测试、功能优化、政务窗口服务、协商等工作，指导并督促各市县营商环境建设部门推动“一件事” 改革事项落地见效。

（三）省工业和信息化厅。指导、督促各市县工业和信息化主管部门推动“一件事”落地实施，协同推动政务服务从分散处理向集约高效转变。

（四）省发展改革委。负责协调穿（跨）越铁路、长输油气管线等特殊场景通信项目审批，协助做好铁路、石化等行业相关审批服务工作。

（五）省自然资源和规划厅。支持通信建设规划用地审批，配合打通省国土空间基础信息平台，实现数据共享应用，指导各市县不动产登记部门依法办理新建通信网络建设项目用地地役权登记等相关工作。

（六）省生态环境厅。负责“一件事”涉及通信基站环境影响登记表备案事项的工作指导。

（七）省公安厅。负责“一件事”涉路施工的交通管制审批，保障通信设施建设期间道路交通安全和秩序。

（八）省住房城乡建设厅。负责临时占用城市道路、公共场地、绿地等审批事项的工作指导。

（九）省交通运输厅。负责高速公路、国省道涉路施工行政许可审批；协调组织高速公路、国省道涉路施工许可现场勘查工作。

（十）省水务厅。负责占用农业灌溉水源、灌排设施审批；河道管理范围内建设项目方案审批与备案，组织水利行业相关项目联合踏勘并出具审查意见。

（十一）省林业局。负责开展国家林草局委托省林业局实施的永久占用林地审核，核发省属国有林场区域的林木采伐许可证；涉公益林征占用审核审批；指导市县审批部门开展省级委托市县实施的永久占用林地审核、临时占用林地审批以及修筑直接为林业生产经营服务的工程设施审批，核发非省属国有林场区域的林木采伐许可证；配合组织单位开展穿（跨）越林地、自然保护地、重要湿地（红树林湿地）等项目的联合踏勘，并出具行业审查意见。

（十二）省国家安全厅。负责涉及国家安全事项的通信建设项目选址、报建审批。

（十三）海南海事局。负责水上水下作业施工许可审批。

（十四）民航海南安全监督管理局。负责机场净空保护区域内建（构）筑物高度等审核，确保通信设施不影响航空运行安全。

（十五）省农垦投资控股集团有限公司。配合做好我省农垦范围内通信网络建设项目施工审批相关工作，协调用地使用与相关建设事宜。

（十六）海南电网公司。负责通信网络建设项目的用电报装服务，保障电力供应接入。

（十七）海南铁路有限公司。配合做好我省铁路范围内通信网络建设项目施工审批相关工作。

四、主要任务

（一）建设集成办服务专区。依托“海易办”平台建设“一件事”服务专区，联通各相关业务审批系统，根据项目申报服务全生命周期提供定制化“一类事”集成服务。按照“一类事+一件事”服务模式，针对杆塔、机房、管道、杆路、光缆、电力等不同申报场景，分别上线“一件事”服务流程，对服务模式、标准相同相近的予以整合。结合通信基础设施规划布局需要，适时拓展海域通信基础设施报建服务内容。

（二）开展事项集成优化。各部门对纳入“一件事”的清单事项实施精细化梳理，按照通信网络建设的办事情形需求，明确各事项办理部门、设定依据、受理条件、申请材料、办理时限、收费标准、办理结果、监督评价等具体内容。推进跨部门关联事项集成办理改造，深化各部门数据共享应用，合理对接具体事项前后关系，对相同证明材料和字段的避免重复提交，对可实现数据共享的避免手动提交，压减整体办理时长和跑动次数，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。

（三）推进多端办理。按照“线下只进一门、线上一网通办、热线一线应答”的统一入口要求，强化电脑端、移动端、窗口端、热线端等多端服务能力建设。线上申请的，通过“海易办”平台“一件事”收取和分送申请材料；线下申请的，各级办理窗口统一收取申请材料，通过“一件事”录入申报信息在线分送至各相关部门进行办理；“一件事”办理要点统一录入12345热线知识库，提供申报指引和在线解答。

（四）加强通信建设项目用地管理。新建通信网络建设项目可采取配建方式和依法取得地役权的方式使用土地。涉及新增建设用地的，依法办理用地手续。

（五）强化特殊场景项目审批协调。针对穿（跨）越高速公路、国道、省道、铁路或铁路电气专线、长输油气管线、海域、河道及水利工程管理范围、林地及国家森林公园管理范围等通信网络建设项目报建审批，需要组织联合踏勘的，按照审批权限由相应审批部门牵头，协同相关部门和经营业主联合踏勘，出具行业审查意见。

（六）推进容缺承诺办。对符合条件的企业，探索开展资料容缺办理改革，缩短企业业务办理等待时间，推动符合条件的事项开展“告知承诺制”服务，通过一系列服务改革全面提升申请人办事获得感和满意度。

- （七）拓展增值服务。各市县营商环境建设部门加强帮办代办服务，在政务服务大厅对有申办需求的申请人提供帮办代办或申报指导。优化“海易办”平台智能搜索及智能客服服务体系，多方式提供“一件事”关联检索，并将有关办理信息录入智能客服提供解答，对申请人在线提出办理咨询诉求的，系统自动派发至属地帮办代办窗口主动对接服务。

（八）强化审管衔接。建立事前信用预警机制，对申请人信用状况进行核查，按照“海易办”平台现行信用等级审批制度进行申报前管理，加强事前风险防控。在同一申报周期内行政审批事项涉及现场核查的，及时响应并联合踏勘核查、反馈意见。加强审批服务、监管执法和信用管理协同联动，行政审批结果在线共享至本级行业主管部门和综合行政执法部门。书面承诺履约情况记入信用记录，作为事中、事后监管的重要依据。对在核查或者日常监管中发现承诺不实的，行政机关要依法终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或者予以行政处罚，并纳入信用记录。

（九）探索推行应急保障项目备案制。通信网络建设项目涉及防汛防风抗灾能力提升建设等防灾减灾类项目急需使用土地的，各地可以在法律法规范围内，探索由项目建设单位签订安全保障承诺书和复原承诺书（或赔偿标准）后即可组织施工，相关管理部门进行事中事后监督。

五、预期成效

（一）办理时限大幅度缩短。通过审批流程再造、数据赋能和业务创新，分情形实施并联审批，精简项目申报手续，强化在线审批联动，办理时限大幅度缩短。

（二）业务流转顺畅高效。实现部门业务整合、线上线下融合、前后台业务协同，业务办理由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”转变，提供电脑端、移动端、窗口端等咨询办理。

（三）管理监测实现闭环。依托“海易办”平台建立全流程审批效能监测机制，在线监测业务审批时效，及时提醒督办未按时限要求办理的办件。通过12345热线、“我陪群众走流程”等方式，及时发现问题、疏通堵点。加强审批、监管、执法、信用联动管理，行政审批部门和事中事后监管部门及时共享互通审批结果和监管结果。

六、时间安排

（一）攻坚开发阶段（2025年12月底前）。依托“海易办”平台完成“一件事”服务专区搭建，开展“一件事”涉及事项精细化梳理、业务流程改造、系统开发、办事指南编制等工作。

（二）上线运行阶段（2026年2月底前）。完成杆塔、机房等重点场景、高频场景申报“一件事”系统建设工作并上线试运行，进行多端验证，排查并优化“一件事”试运行中出现的问题，提升服务质量。

（三）全面建成阶段（2026年3月底前）。完成杆塔、机房、管道、杆路、光缆、电力等不同申报场景“一件事”建设工作并上线试运行。

（四）宣传推广阶段（2026年4月底前）。完成“一件事”全省推广应用，开展宣传培训、走流程验证、优化提升等工作。

七、保障措施

省、市县各有关部门要切实加强工作协同，推动改革落地见效。省级业务主管部门要强化市县对口工作指导，协调解决改革过程中遇到的难点、堵点问题，及时梳理总结“一件事”的先进经验与创新做法，通过政务网站、新闻媒体等多种渠道，加强政策解读，大力宣传改革举措，提高社会认知度与认可度。各地要依法加强对通信网络设施建设和保护，加大对通信网络发展的政策支持力度，进一步落实通信网络建设所需的资源要素，在用地、用电、市政设施等资源要素上给予重点保障，并充分利用和共享现有杆塔资源及公共设施。

附件：1.海南省通信网络建设要素保障“一件事”事项

清单

2.海南省通信网络建设要素保障“一件事”业务

流程图

3.海南省通信网络建设要素保障“一件事”业务

场景图

附件1

海南省通信网络建设要素保障“一件事”事项清单

| 序号 | 事项名称 | 省级责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信规划用地意见及权属确认 | 省自然资源和规划厅 |  |
| 2 | 地役权首次登记 | 省自然资源和规划厅 |  |
| 3 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 省自然资源和规划厅 |  |
| 4 | 临时占用林地审批 | 省自然资源和规划厅 省林业局 |  |
| 5 | 临时用地许可 | 省自然资源和规划厅 |  |
| 6 | 修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地新办审批 | 省林业局 |  |
| 7 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（项目选址） | 省国家安全厅 |  |
| 8 | 临时占用城市道路和公共场地审批 | 省住房城乡建设厅 | 包含告知承诺制、电力低风险 |
| 9 | 临时占用城市绿地、移植、砍伐绿地树木审批 | 省住房城乡建设厅 |  |
| 10 | 建筑工程施工许可证核发 | 省住房城乡建设厅 | 包含告知承诺制 |
| 11 | 市政设施建设类审批 | 省住房城乡建设厅 |  |
| 12 | 在公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施的审批 | 省交通运输厅 |  |
| 13 | 跨越、穿越公路、修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的审批 | 省交通运输厅 |  |
| 14 | 涉路施工交通安全审查 | 省公安厅 |  |
| 15 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 省水务厅 |  |
| 16 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案备案 | 省水务厅 |  |
| 17 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 省水务厅 |  |
| 18 | 林木采伐许可证核发（除省属国有林场以外） | 省林业局 |  |
| 19 | 林木采伐许可证核发（省属国有林场） | 省林业局 |  |
| 20 | 古树名木移植审批 | 省林业局 |  |
| 21 | 用电报装 | 海南电网公司 |  |
| 22 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（项目报建） | 省国家安全厅 |  |
| 23 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 省住房城乡建设厅 |  |
| 24 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（项目竣工验收） | 省国家安全厅 |  |
| 25 | 水上水下作业施工许可 | 海南海事局 |  |

附件2

海南省通信网络建设要素保障“一件事”业务流程图

附件3

海南省通信网络建设要素保障“一件事”业务场景图